**OBRAS 2024**

Título del expediente: MEJORA DEL PAVIMENTO EN LOS ACCESOS DE PONIENTE

Fecha inicio: 6 de mayo de 2024.

Plazo de ejecución: 4 meses.

Título del expediente: GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL PUERTO DE ALICANTE

Plazo de ejecución: 12 meses.

Fecha inicio AT redacción proyecto: junio 2024.

Fecha inicio obra: 4º trimestre de 2024.

Título del expediente: ADECUACIÓN INSTALACIONES AL PLAN DE PROTECCIÓN

Plazo de ejecución: 2 meses.

Fecha inicio obra: agosto de 2024.

Título del expediente: MEJORA DEL PAVIMENTO DEL MUELLE 13 Y DEL MUELLE 14

Plazo de ejecución: 4 meses.

Fecha inicio obra: septiembre de 2024.

Título del expediente: MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL PUERTO CONFORME A LA NORMA UNE 170001

Plazo de ejecución: 5 meses.

Fecha inicio obra: octubre de 2024.

Título del expediente: TRONCAL DE TELECOMUNICACIONES DE PONIENTE

Plazo de ejecución: 6 meses.

Fecha inicio obra: octubre de 2024.

Título del expediente: ADECUACIÓN MUELLE 17 A REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Plazo de ejecución: 4 meses.

Fecha inicio obra: 4º trimestre de 2024.