| Título del expediente | Fecha inicio | Plazo de ejecución |
| --- | --- | --- |
| Mejora del pavimento en los accesos de poniente | 6 de mayo de 2024 | 4 meses |
| Generación fotovoltaica en el Puerto de Alicante | 12 meses |  |
| Adecuación instalaciones al plan de protección | 2 meses | Agosto de 2024 |
| Mejora del pavimento del Muelle 13 y del Muelle 14 | 4 meses | Septiembre de 2024 |
| Mejora de accesibilidad de los espacios públicos del puerto conforme a la norma une 170001 | 5 meses | Octubre de 2024 |
| Troncal de telecomunicaciones de poniente | 6 meses | Octubre de 2024 |
| Adecuación Muelle 17 a requisitos medioambientales | 4 meses | 4º trimestre de 2024 |
| Listado Obras 2024 |  |  |
| Listado Obras 2025 |  |  |